Reunión 21/04/16

LISTA DE MODIFICACIONES SOLICITADAS POR CLIENTE:

|  |  |
| --- | --- |
| * Eliminar los contenedores de formularios, hacer un diseño plano más amplio y ancho. Faltan los Headers y el Menu de navegación en cada vista. | P |
| * En “Presentar propuesta” quitar opciones de tipo de archivo, sólo se admitirá PDF. * En este formulario la fecha debe ser automática. | F |
| * Que la ciudad sea una lista desplegable y que por defecto esté en Medellín. | F |
| * Los botones de enviar modificar el tamaño, que todos tengan el mismo tamaño y estén al mismo nivel. | P |
| * En “Agregar usuario” incluir en tipo de usuario Profesor de Seminario | F |
| * Para “Gestionar Invitaciones” (donde se llenan los campos para elaborar la invitación al evaluador) debe poder traer toda la información de la propuesta con el nombre del estudiante, es decir, debe traer los campos del título de la propuesta, nombre del asesor y el archivo de la radicación de la propuesta que subió el estudiante. | F |
| * En “Gestionar evaluadores” anadir campo de título profesional del evaluador. | ¿? |
| * Que aparezca el nombre del usuario que está conectado en la parte superior derecha de la página. | F |
| * El programa al que pertenece el estudiante debe ser una lista desplegable con las 2 opciones: Maestría en ingeniería de software y Especialización en gestión de la información y el conocimiento. | F |
| * Unificar “Agregar usuario” y “Gestionar evaluadores”. Debe ser una tabla dinámica para cambiar los campos requeridos de acuerdo al perfil o rol (estudiante, evaluador, profesor de seminario). Cambiar administrador por profesor de seminario. |  |
|  |  |

Notas:

* En el proyecto de github eliminar las interfaces que ya no van a ser utilizadas.
* Añadir a la lista de colaboradores al grupo de Back-End. Nuestros usuarios de github son: kens9393, lauriastica, colombia9503.
* Cada vez que se hayan finalizado los cambios requeridos, marcarlo con resaltador, para hacer una lista de chequeo y validar con el cliente nuevamente las interfaces. Si hay inconvenientes para implementarlo, dejar la nota debajo del requerimiento con una breve descripción del problema y ponerlo también en otro color.

Lista de Recursos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caso de uso | URL | Método | Parámetros | Tipo |
| Login | /, /login | GET |  | Pagina |
|  | /validar | POST | Usr, pwd | Servicio |
| No hay | /home | GET | Usuario, Tipo de usuario | Página |
| Presentar Propuesta | /presentar | GET | Usuario | Página |
|  | /propuesta | POST | Usuario, Datos de la propuesta | Servicio |
| Radicar | /radicar | GET | Usuario | Página |
|  | /?????? | POST | Usuario, Datos de la propuesta | Servicio |
| Modificar Propuesta | /modificar/:numero\_prop | GET | Numerode la propuesta | Pagina |
|  | /propuestamodificar ¿? | POST | ¿?? | Servicio |
| Ver estado de la propuesta | /propuesta | GET | Nro. Propuesta, usuario | Página |
| Confirmar invitaciones a (calificar) | /confirmar | POST | Invitacion, usuario | Servicio |
| Agregar usuario | /agregar |  |  |  |
| Enviar Invitaciones |  |  |  |  |
| Consultar invitaciones (rechazar o aceptar) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |